PROPUESTA v4 — 2 OCT 2026

Kaval

Control de Gastos para Salidas y Viajes — propuesta de producto y viabilidad de negocio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Curso | Desarrollo de Aplicaciones Móviles (Flutter), proyecto de equipo |
| Entrega | Paso 1 de varios: idea, alcance y viabilidad. El siguiente paso son los mockups. |
| Versión / fecha | v4 · 2 de octubre de 2026 · incorpora la tercera ronda de decisiones de Laura (sección 10) |
| Equipo | Integrante 1 y 2: Backend (persistencia offline, Firebase y estado reactivo) Integrante 3: Front-end / UX / UI Integrante 4: QA y Testing |
| Base | Ficha de la semana 1 + revisiones de Laura de la v1 y la v2. |

Cambios respecto a v3: (1) Se mantiene Firebase (Authentication + Cloud Firestore). Se evaluó Supabase, pero Firebase trae la persistencia offline y la sincronización ya incluidas; con Supabase el equipo tendría que construir la base local y la sincronización (5.4 y sección 10). (2) R8 aceptado: sincronización en menos de 10 s cuando ambos teléfonos tienen conexión. (3) Empezar sin cuenta (cuenta anónima de Firebase, convertible a permanente) queda en Fase 2. (4) El respaldo por archivo queda confirmado fuera del MVP, como exportación en Pro. (5) Se quitan las preguntas sobre nombres del equipo: los roles siguen como Integrante 1–4. (6) Ya no quedan preguntas abiertas. Lo marcado como supuesto es una hipótesis, no un dato; las personas son ilustrativas; las fuentes se consultaron el 30 sep y el 2 oct 2026.

# 1. Resumen ejecutivo

Kaval es una app móvil en Flutter para Android e iOS, pensada para grupos de amigos o familia que organizan viajes, paseos o salidas y comparten gastos. Durante la actividad se registra cada gasto en segundos, escribiéndolo o dictándolo por voz en español o inglés ("pagué 25 de gasolina, entre todos"). Con un toque de confirmación, la app recalcula al instante los saldos y la liquidación con el mínimo de transferencias: quién le paga a quién. El usuario tiene una cuenta gratuita (Firebase), así que puede ver sus eventos meses después y desde otro teléfono. Aun así, la app es offline-first: registrar y calcular funciona sin señal, y los cambios se sincronizan cuando vuelve la conexión. Los demás integrantes pueden ser solo nombres; quien tenga cuenta se une con un código y ve el evento en su teléfono. El flujo principal sigue siendo el del coordinador: una persona registra por todos y comparte una imagen resumen por WhatsApp. Kaval también lleva el fondo de efectivo (vaquita) del grupo: retiros de cajero, quién aportó y cuánto queda. Solo guarda el texto de lo dictado, nunca el audio. El modelo de negocio es freemium y se incluye como visión, no como entregable evaluado.

Propuesta de valor en una frase:

"Di lo que pagaste y Kaval, aun sin señal, te dice al centavo quién le debe a quién."

# 2. Problema y usuarios

## 2.1 Problema (refinado de la ficha)

| Dimensión | Descripción |
| --- | --- |
| Quién | Grupos de amigos o familia que organizan viajes, paseos o salidas. Hay dos roles: el coordinador, que suele pagar y llevar las cuentas, y los participantes. |
| Situación | Durante la actividad varias personas pagan por el grupo (gasolina, comida, entradas, hospedaje) y alguien saca efectivo que luego se gasta en pagos pequeños. |
| Evidencia | Molestia y confusión al cuadrar cuentas con listas informales en WhatsApp o de memoria, sobre todo al final del viaje. Es una observación del equipo; se decidió no hacer encuesta de validación. |
| Costo | Discusiones por dinero, retrasos en devolver, pérdidas para quien pagó más y desgaste del coordinador, que termina haciendo de contador. |
| Causa raíz | Registrar en el momento cuesta (manos ocupadas, prisa, sin señal). Por eso se registra tarde o no se registra, y el efectivo "se pierde" entre gastos. |

Usuario objetivo: coordinador o participante de actividades o viajes grupales que necesita cuentas claras en tiempo real. Tarea principal: registrar cada gasto con sus participantes y ver al instante la liquidación simplificada de deudas.

## 2.2 Personas y escenarios (ilustrativos)

| Escenario | Persona (ilustrativa) | Qué necesita de Kaval |
| --- | --- | --- |
| Viaje de fin de semana a la playa | Andrea, 22 años, coordina a 6 amigos. Paga el hospedaje; otros pagan gasolina y comida. En la playa la señal es irregular. Dos amigos tienen Kaval; los otros cuatro, no. | Registrar sin señal y sincronizar al volver. Los dos amigos con cuenta se unen con el código; los demás son solo nombres. Al final, la imagen de quién le paga a quién va al grupo de WhatsApp. |
| Salida a comer después de clases | Diego paga la cuenta de 4 amigos; uno no comió postre. | Registrar el gasto en menos de 20 s excluyendo a una persona. Nadie más necesita la app (modo coordinador). |
| Viaje familiar con amigos extranjeros | La familia Martínez viaja con dos amigos que hablan inglés. La tía saca $60 del cajero para el fondo de efectivo y con eso se pagan entradas y almuerzos; quien va de copiloto dicta los gastos. | Ver cuánto queda en el fondo y quién lo aportó. Los amigos dictan en inglés, se unen con el código y, meses después, todavía pueden consultar el viaje en su historial. |

# 3. Diferenciador: registro por voz

Se mantiene la idea original de la ficha: registrar cualquier movimiento de dinero (un gasto, un aporte al fondo de efectivo, un reembolso) con un audio que explique qué se gastó y en qué. Esta sección aterriza cómo hacerlo sin depender de la señal.

## 3.1 Flujo (con confirmación obligatoria)

Dictar. El usuario toca el micrófono y dice una frase corta, de unos 10 s. Ejemplos: "Pagué 25 dólares de gasolina, entre todos"; "Carlos pagó las pupusas, 12 con 50, entre Carlos, Ana y yo"; "I paid 30 dollars for lunch, split between everyone"; "Saqué 60 del cajero para la vaquita".

Transcribir. El reconocedor de voz del teléfono convierte lo dicho en texto, de preferencia en el propio dispositivo (ver 3.2).

Extraer. Un analizador por reglas convierte el texto en un movimiento con monto, pagador ("yo"/"I" es el usuario de la cuenta; si no, un nombre del evento), participantes, concepto y tipo (gasto, aporte al fondo de efectivo, gasto pagado con el fondo o reembolso).

Confirmar con un toque (siempre). Aparece una tarjeta con los campos llenos y los dudosos resaltados. Se corrige si hace falta y se toca "Guardar". Nada afecta los saldos sin esa confirmación. Si el usuario sale de la pantalla, el texto queda como borrador pendiente.

Guardar, recalcular y sincronizar. El movimiento se guarda primero en el teléfono (caché local de Firestore) y los saldos se actualizan al instante (R1). Cuando hay conexión, se sincroniza con la nube y con los demás miembros que tienen cuenta (5.1).

Privacidad (decisión): Kaval guarda solo el texto, nunca el audio. En el MVP la app ni siquiera crea un archivo de audio: el micrófono va directo al reconocedor del sistema y Kaval solo recibe el texto. A la nube (Firestore) solo sube el movimiento confirmado y su texto. Si en Fase 2 se agrega una cola para transcribir en la nube, el audio sería un archivo temporal que se borra en cuanto se transcribe. No queda ninguna grabación de voz en el teléfono ni en la nube.

## 3.2 Voz sin conexión

Enfoque principal: reconocimiento en el dispositivo. El paquete de Flutter speech_to_text (versión 7.5.0 en pub.dev a la fecha) usa el reconocedor nativo de cada plataforma y está pensado para "comandos y frases cortas", justo nuestro caso. Sus opciones de escucha incluyen onDevice y la elección de idioma (localeId) entre los instalados en el teléfono. Fuentes: https://pub.dev/packages/speech_to_text · https://pub.dev/documentation/speech_to_text/latest/speech_to_text/SpeechListenOptions-class.html

Android: desde el nivel de API 31 existe un reconocedor que solo funciona en el dispositivo (createOnDeviceSpeechRecognizer); si no hay motor local, falla. En la práctica suele hacer falta descargar el idioma para usarlo sin conexión. Fuente: https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer

iOS: SFSpeechRecognizer indica si se puede reconocer en el dispositivo (supportsOnDeviceRecognition), y la solicitud puede exigirlo (requiresOnDeviceRecognition). Fuentes: https://developer.apple.com/documentation/speech/sfspeechrecognizer/supportsondevicerecognition · https://developer.apple.com/documentation/speech/sfspeechrecognitionrequest/requiresondevicerecognition

Límite honesto: el uso sin conexión depende del dispositivo, de la versión del sistema y del idioma instalado. Según la documentación del paquete, Android corta la escucha tras pausas cortas (el autor no ha visto más de 5 s) e iOS limita cada reconocimiento a un minuto.

Si no hay reconocimiento en el dispositivo: Kaval lo avisa. El usuario puede descargar el idioma, aceptar el reconocedor en línea del sistema (con aviso explícito) o registrar a mano, que siempre funciona sin conexión.

Fase 2 (Pro): transcripción en la nube con cola para cuando no hay señal. Según su documentación, speech_to_text no transcribe audio ya grabado en Android, así que esto necesita un servicio en la nube, con la clave protegida en un servidor intermediario. El modelo embebido (por ejemplo sherpa_onnx, https://pub.dev/packages/sherpa_onnx) sería solo un experimento.

## 3.3 Fondo de efectivo (vaquita) — MVP, versión simple

"Vaquita" es como se le dice en El Salvador al fondo común: dinero en efectivo que el grupo junta para pagar cosas entre todos. En Kaval se llama Fondo de efectivo (vaquita) y hay uno por evento. Tiene dos movimientos: aportes (alguien pone dinero, por ejemplo lo que sacó del cajero) y gastos pagados con el fondo (se dividen entre los participantes como cualquier gasto). Kaval muestra cuánto efectivo queda y quién lo aportó. El gasto del fondo se atribuye a quienes aportaron en proporción a su aporte (regla aceptada por Laura).

| Paso | Movimiento (por voz o manual) | Fondo de efectivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ana saca $60 del cajero: "Saqué 60 del cajero para la vaquita" → aporte de Ana | $60 (Ana 100%) |
| 2 | Luis aporta $20 en efectivo → aporte de Luis | $80 (Ana 75%, Luis 25%) |
| 3 | "Pagamos 30 de pupusas con la vaquita, entre todos" (6 personas) | quedan $50 |
| 4 | "Entradas 18 con la vaquita, entre todos" | quedan $32 |

Resultado: se gastaron $48 del fondo, $8 por persona. Ana aportó el 75%, así que se le cuentan $36 pagados; Luis aportó el 25%, así que se le cuentan $12. Saldos por el fondo: Ana +$28, Luis +$4 y cada uno de los otros 4 integrantes −$8 (la suma da $0). De los $32 que quedan, $24 son de Ana y $8 de Luis: se les devuelven o siguen en el fondo para el día siguiente. Todo se calcula en centavos y los centavos sobrantes se reparten con una regla fija (R5). Fase 2: varios fondos por evento, billetera personal de efectivo y devolución automática del sobrante.

## 3.4 Idiomas: español (El Salvador) e inglés en el MVP

La interfaz se traduce con el sistema de localización de Flutter (flutter_localizations; https://docs.flutter.dev/ui/internationalization). Los montos se muestran siempre en USD. Cada idioma tiene sus propias reglas del analizador:

| Elemento | Español | Inglés |
| --- | --- | --- |
| Moneda | "dólares", "dólar", "$", "pisto" (vocabulario local por confirmar en pruebas) | "dollars", "dollar", "bucks", "$" |
| Números en palabras / centavos | "doce con cincuenta", "veinticinco", "una cora" (= $0.25) | "twelve fifty", "twenty-five", "a quarter" |
| Pagador | "pagué", "yo pagué", "Carlos pagó" | "I paid", "Carlos paid" |
| Participantes | "entre todos", "entre Ana y yo", "todos menos Luis" | "split between everyone", "between Ana and me", "everyone except Luis" |
| Fondo de efectivo | "para la vaquita", "con la vaquita", "del fondo" | "to the kitty", "from the pool", "with group cash" |

Idioma del reconocedor: speech_to_text lista los idiomas disponibles en el teléfono (locales()) y escucha en el elegido (localeId). Kaval usa el primero disponible de esta lista: para español es-SV → es-US → es-419 → cualquier español; para inglés en-US → cualquier inglés. Qué variantes existen, y si funcionan sin conexión, depende del dispositivo: no asumimos que es-SV exista en todos, y el formato del identificador puede variar entre plataformas.

# 4. Competencia y diferenciación

Revisión rápida del 30 sep 2026 con información pública. "No identificado" significa que no lo encontramos en la página o ficha oficial, no que esté confirmado que no existe.

| App | Registro por voz | Offline | Monetización (según fuente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Splitwise | No identificado en su página Pro ni en su ficha de Google Play. | Su ficha de Google Play menciona "support for offline entry". | Gratis con límite de 4 gastos por día. Pro: gastos ilimitados, escaneo de recibos, conversión de moneda, gráficos, búsqueda y sin anuncios (help center). No publica precio en su web; un sitio de terceros reporta opciones de US$4.99 y US$39.99 en la App Store de EE. UU. |
| Tricount (bunq) | No identificado. | Sí: se agregan gastos sin conexión y se sincronizan después. | "100% gratis, sin anuncios ni límites". Su web promociona una tarjeta de crédito de bunq y eSIM; suponemos que el ingreso viene del ecosistema bunq. Declara más de 17 millones de usuarios. |
| Settle Up | No identificado. | Sí ("works offline", sincroniza después). No exige que todos instalen la app: enlace web de solo lectura. | Premium (App Store, en USD): US$4.99/mes y US$25.99/año. Group Premium de pago único desde US$6.99 (1 semana) hasta US$179.99 (de por vida). Declara más de 2.5 millones de usuarios. |
| Nuevas apps con voz: Halved, KUENTAS, Qirsh | Sí. Halved dice transcribir en el dispositivo; Qirsh, con IA en el dispositivo y en español; KUENTAS, con IA. | Halved y Qirsh dicen procesar la voz en el teléfono. KUENTAS dice funcionar sin internet (no verificamos si la voz también). | Halved: 50 comandos de voz al mes gratis. KUENTAS: 10 gastos al mes gratis, Premium US$24.99/año. Qirsh: Pro por suscripción o pago único. |

Fuentes: https://kb.splitwise.com/pro/what-is-splitwise-pro · https://www.splitwise.com/pro · https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Splitwise.SplitwiseMobile · https://usefairsplit.com/blog/splitwise-pricing/ (tercero) · https://tricount.com/expense-tracker-features · https://tricount.com/expense-tracker-features/offline-expense-tracking · https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tribab.tricount.android · https://apps.apple.com/is/app/settle-up-group-expenses/id737534985 · https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.destil.settleup · https://halved.app/ · https://kuentasapp.com/ · https://apps.apple.com/us/app/qirsh-split-expenses/id6787665442

Hallazgo: la voz ya no es única. Cuentas, sincronización, modo offline y simplificación de deudas también existen en Splitwise, Tricount y Settle Up. Nuestra diferenciación tiene que estar en la combinación, pensada para el contexto local.

Posicionamiento de Kaval:

Voz bilingüe (español salvadoreño e inglés) con vocabulario local, nombres del grupo como contexto y confirmación de un toque.

Cuenta gratis con sincronización, sin depender de la señal, y sin obligar a nadie más a crear cuenta: los invitados son solo nombres.

Fondo de efectivo (vaquita) y retiros de cajero como parte central del flujo (un caso común en salidas locales; supuesto).

Privacidad: nunca guarda audio, solo texto.

Modo coordinador e imagen para WhatsApp, y USD sin límite diario de gastos en el plan gratuito (Splitwise permite 4 por día).

# 5. Alcance, cuentas y plataformas

El MVP está pensado para 4 estudiantes en un trimestre, en Android e iOS. Registrar, calcular y dictar funcionan sin conexión; sincronizar requiere conexión.

## 5.1 Cuentas, eventos, invitados y sincronización (Firebase)

Cuenta (MVP): Firebase Authentication con correo y contraseña y Google. En iOS, la guía 4.8 de Apple (App Review Guidelines, actualizada el 8 jun 2026) dice que una app que usa un login de terceros como Google Sign-In para la cuenta principal debe ofrecer también otro login equivalente que limite los datos a nombre y correo, permita ocultar el correo y no recopile interacciones con fines publicitarios sin consentimiento. La guía no nombra un servicio obligatorio. Sign in with Apple pide solo nombre y correo y permite ocultar el correo (Hide My Email), así que proponemos ofrecerlo en iOS; firebase_auth trae un proveedor de Apple (AppleAuthProvider). Además, la guía 5.1.1(v) exige que, si la app permite crear cuentas, también permita eliminarlas desde la app: el MVP incluye "Eliminar cuenta".

Perfil: nombre y foto opcional (la de la cuenta de Google, si existe, o un avatar con iniciales). El perfil identifica a "yo"/"I" en los dictados.

Sesión y offline: el primer inicio de sesión requiere conexión; después, la sesión se mantiene y la app se usa sin señal. Según la documentación de Firebase, en Android y Apple la persistencia offline de Firestore está activada por defecto: se puede escribir, leer y consultar la caché sin conexión, y al volver la señal se sincronizan los cambios locales. La caché tiene un umbral de tamaño y limpia documentos viejos sin uso, así que un evento muy antiguo puede necesitar conexión para abrirse de nuevo.

Datos en Cloud Firestore (borrador para Backend): users/{uid} (perfil); events/{eventId} (nombre, fecha, USD, estado abierto/cerrado, integrantes con nombre y, si tienen cuenta, uid; lista de miembros con cuenta; código de invitación); events/{eventId}/movimientos/{movId} (tipo, monto en centavos, pagador, participantes, concepto, texto dictado, autor y fecha de edición). Las reglas de seguridad permiten leer y escribir solo a los miembros con cuenta del evento.

Invitados solo con nombre: no todos necesitan cuenta. El modo coordinador sigue siendo el flujo principal.

Invitar / vincular: cada evento tiene un código de invitación que el coordinador comparte por WhatsApp. Quien tenga cuenta escribe el código, elige cuál de los nombres es el suyo y el evento aparece en su teléfono. Un enlace directo queda para Fase 2: Firebase Dynamic Links se apagó el 25 ago 2025, así que haría falta implementar enlaces propios de la app. La regla de seguridad exacta para unirse con código la define Backend.

Regla de fusión (aceptada): cada movimiento es un documento con identificador único, así que los registros hechos sin señal en varios teléfonos se juntan sin duplicarse. Si dos personas editan el mismo movimiento, Firestore aplica "la última escritura gana" (documentado), y Kaval muestra "editado por X" con la fecha para que se note el cambio.

Historial de eventos: los eventos abiertos y cerrados quedan ligados a la cuenta, así que se pueden ver meses después o desde otro teléfono con solo iniciar sesión.

Respaldo por archivo: confirmado fuera del MVP. La nube cumple esa función. Exportar el evento (archivo, PDF o Excel) es una función Pro; importar usaría la misma regla de fusión.

Empezar sin cuenta: Fase 2. Firebase permite cuentas anónimas que después se convierten en permanentes vinculando un método de acceso (https://firebase.google.com/docs/auth/flutter/anonymous-auth). Serviría para quien instala sin señal o no quiere registrarse todavía.

## 5.2 Plataformas, pruebas y permisos

Android e iOS en el MVP. Permisos, según la documentación de speech_to_text: en iOS, NSMicrophoneUsageDescription y NSSpeechRecognitionUsageDescription en Info.plist; en Android, RECORD_AUDIO (la documentación también pide INTERNET, permisos de Bluetooth para auriculares y, con targetSdk 30 o mayor, declarar android.speech.RecognitionService en <queries>).

Nota sobre emuladores: en una PC con Windows solo se puede emular Android (el emulador de Android Studio soporta Windows 10 o superior de 64 bits). El iOS Simulator viene con Xcode, una herramienta de Apple que solo funciona en macOS. Los mockups pueden usar marcos de iPhone en Figma sin importar el sistema operativo, pero probar de verdad en iOS requiere una Mac (propia, del laboratorio o un servicio de Mac en la nube o de CI). Fuentes: https://developer.android.com/studio/run/emulator · https://developer.apple.com/xcode/ · https://docs.flutter.dev/platform-integration/ios/setup

## 5.3 Tabla de alcance

| Funcionalidad | MVP (curso) | Fase 2 | Fuera |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta: registro/login con correo y Google (+ Apple en iOS), perfil, eliminar cuenta | ✔ |  |  |
| Empezar sin cuenta (anónimo, convertible a cuenta permanente) |  | ✔ |  |
| Sincronización en la nube con trabajo sin señal (Firestore) | ✔ |  |  |
| Historial de eventos (abiertos y cerrados) ligado a la cuenta | ✔ |  |  |
| Invitar al evento con código; integrantes invitados solo con nombre | ✔ | Enlace directo |  |
| Registro manual rápido: monto, pagador, participantes, concepto | ✔ |  |  |
| Registro por voz en el dispositivo + confirmación de un toque (ES y EN) | ✔ |  |  |
| App en español (El Salvador) e inglés | ✔ |  |  |
| Saldos en tiempo real + liquidación con mínimo de transferencias | ✔ |  |  |
| Editar/eliminar con recálculo exacto (centavos enteros) y "editado por" | ✔ |  |  |
| Fondo de efectivo (vaquita): aportes, gastos con el fondo, efectivo restante, quién aportó | ✔ | Varios fondos, billetera personal |  |
| Imagen resumen para compartir (WhatsApp) | ✔ |  |  |
| Modo coordinador (un teléfono registra por todos) | ✔ (flujo principal) |  |  |
| Moneda | Solo USD | Multimoneda (Pro) |  |
| Exportar evento a archivo, PDF o Excel (respaldo por archivo fuera del MVP) |  | ✔ (Pro) |  |
| Transcripción en la nube + cola sin señal (el audio se borra al transcribir) |  | ✔ (Pro) |  |
| Estadísticas por viaje, temas visuales |  | ✔ (Pro) |  |
| Divisiones desiguales: porcentajes, pesos, núcleos familiares | Solo excluir personas | ✔ |  |
| Guardar el audio original |  |  | ✘ (privacidad) |
| Pasarela de pago, tarjetas, APIs bancarias, transferencias reales |  |  | ✘ |
| Exigir internet para registrar o calcular |  |  | ✘ |
| Presupuesto personal, contabilidad, chat dentro de la app |  |  | ✘ |

## 5.4 Tecnología y costo asumido (actualizado)

Por qué Flutter + Firebase: Flutter da estado reactivo rápido y una sola base de código para Android e iOS. Firebase ofrece paquetes oficiales para Flutter (firebase_core, firebase_auth, cloud_firestore y google_sign_in, entre otros) y su caché offline cubre el enfoque offline-first de la ficha sin programar una base de datos local aparte. Se evaluó Supabase (Postgres/SQL) y se descartó: su cliente no trae una base local offline con sincronización incluida, así que el equipo tendría que construirla (por ejemplo, con Drift y una capa propia) o sumar un servicio aparte como PowerSync (https://docs.powersync.com/integrations/supabase/guide). Con Firebase eso ya viene resuelto y el equipo se concentra en la app. La decisión de la ficha de rechazar el internet obligatorio para guardar se mantiene: se guarda localmente y se sincroniza cuando se puede. Los montos se guardan en centavos enteros.

Nuevo costo asumido: la ficha asumía "sin servidor". Ahora el costo es depender de Firebase (Google): su disponibilidad, sus reglas, sus precios y los límites del plan gratuito Spark:

| Recurso (plan gratuito) | Límite citado |
| --- | --- |
| Firestore: datos almacenados | 1 GiB |
| Firestore: lecturas de documentos | 50,000 por día |
| Firestore: escrituras / eliminaciones | 20,000 por día cada una |
| Firestore: transferencia de salida | 10 GiB por mes |
| Firestore: bases de datos gratis | Exactamente una por proyecto |
| Authentication (correo y proveedores sociales) | Sin costo según la página de precios (con Identity Platform: sin costo hasta 50 mil usuarios activos al mes) |
| Authentication: correos en plan Spark | Verificación de correo: 1,000/día; restablecer contraseña: 150/día |

Fuentes: https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas · https://cloud.google.com/firestore/pricing · https://firebase.google.com/pricing · https://firebase.google.com/docs/auth/limits. Por encima de la cuota gratuita (plan Blaze, de pago por uso), la tabla de precios de Firestore muestra, para la ubicación que aparece por defecto, US$0.03 por 100,000 lecturas y US$0.09 por 100,000 escrituras; el precio varía por región.

# 6. Modelo de negocio y rentabilidad (visión)

Nota: esta sección se incluye como visión de negocio. El curso no la evalúa como entregable.

El MVP del curso es gratuito. Como las cuentas y la sincronización ahora son gratis, Pro se reajusta a lo que tiene costo variable (transcripción en la nube) o da valor extra.

## 6.1 Opciones de monetización (reajustadas)

| Opción | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Gratis | Cuenta, sincronización, historial completo, invitar con código, voz en el dispositivo ilimitada, fondo de efectivo, imagen para compartir. Posible límite (supuesto): 2 eventos abiertos a la vez (el historial de cerrados sigue siendo ilimitado). | Lo esencial no tiene límite diario, a diferencia de Splitwise (4 gastos por día). |
| Pro (suscripción) | Transcripción en la nube, exportar PDF/Excel, multimoneda, estadísticas de gastos por viaje, eventos abiertos ilimitados, temas visuales y sin anuncios. | Precios de referencia: Splitwise Pro, Settle Up Premium y KUENTAS (sección 4). |
| Pase por viaje (pago único) | Activa Pro para un evento y todos sus miembros durante N días. Se puede cargar como gasto del grupo. | Ya existe en el mercado: Group Premium de Settle Up y Trip Pass de Splitwise. |
| Anuncios no intrusivos | Solo en el plan gratis y fuera del registro (por ejemplo, en el historial). | No tenemos datos confiables de ingreso por anuncio en El Salvador, así que no se estima. |
| Alianzas de turismo local | Agencias, hostales o tour operadores recomiendan Kaval o regalan pases por viaje. | Supuesto sin validar. |

## 6.2 Economía unitaria (boceto con supuestos)

Costos de referencia (consultados): Google Cloud Speech-to-Text v2 estándar, US$0.016/min (https://cloud.google.com/speech-to-text/pricing); OpenAI gpt-4o-mini-transcribe, US$0.003/min (https://platform.openai.com/docs/pricing); Firestore por encima de la cuota gratuita, US$0.03 por 100,000 lecturas y US$0.09 por 100,000 escrituras (ubicación mostrada por defecto); comisión de Google Play en mercados como El Salvador, 15% en suscripciones y en el primer millón de dólares anual para desarrolladores inscritos en ese nivel (https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622).

| Concepto | Valor | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Audios por evento (fin de semana, 6 personas), 10 s cada uno | 30 (= 5 min de audio) | Supuesto |
| Transcripción en la nube por evento, peor caso (solo Pro) | Google: 5 × 0.016 = US$0.08; OpenAI mini: US$0.015 | Cálculo con precios citados |
| Operaciones de Firestore por evento (3 miembros con cuenta, ~40 movimientos) | ~300 lecturas y ~50 escrituras | Supuesto |
| Costo de Firestore por evento por encima de la cuota gratuita | 300 × 0.03/100k + 50 × 0.09/100k ≈ US$0.0001 | Cálculo |
| Eventos por día dentro de la cuota gratuita (las lecturas son el límite) | 50,000 / 300 ≈ 160 eventos/día | Cálculo con supuesto |
| Costo por evento de un usuario gratuito | ≈ US$0 (voz en el dispositivo; Firestore dentro de la cuota) | Cálculo |
| Pase por viaje / Pro anual | US$1.99 → neto ≈ US$1.69; US$9.99 → neto ≈ US$8.49 | Supuesto de precio |
| Margen por pase (peor caso) | 1.69 − 0.08 − 0.0001 ≈ US$1.61 | Cálculo |
| Conversión de gratuito a pago | 2%–5% | Supuesto |
| Ejemplo: 1,000 usuarios activos, 3% compran 1 pase al año | 30 × 1.69 ≈ US$51/año de ingreso neto | Cálculo ilustrativo |

Lectura: con estos supuestos, Firebase cuesta casi nada por evento; un proyecto de curso cabe holgado en el plan gratuito. Los riesgos de costo son las consultas mal diseñadas (lecturas de más), el crecimiento y pasar al plan Blaze, que pide un medio de pago. El reto real no es el costo, sino la escala: harían falta decenas de miles de usuarios activos para tener ingresos significativos. No incluimos cifras de tamaño de mercado porque no encontramos una fuente confiable para El Salvador.

# 7. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Precisión de la voz con acento salvadoreño, mezcla de español e inglés y ruido | Alto | Confirmación de un toque siempre; frases cortas; reglas del analizador por idioma con los nombres del evento; R7 con audios en ES y EN, con y sin ruido. |
| El teléfono no tiene reconocimiento en el dispositivo o no tiene la variante de idioma | Medio | Lista de idiomas de respaldo (3.4); guiar para descargar el idioma; reconocedor en línea solo con aviso; registro manual siempre disponible. |
| Privacidad de cuentas y datos financieros en la nube (correos, nombres de invitados sin cuenta, montos) | Alto | Guardar solo lo necesario; nunca audio; reglas de seguridad de Firestore por evento; política de privacidad visible; eliminar cuenta y datos desde la app (Apple 5.1.1(v)); avisar que los nombres de invitados se guardan en el evento. |
| Primer inicio de sesión sin señal | Medio | Pedir el registro al instalar (normalmente con conexión); una vez iniciada la sesión, todo lo de registrar y calcular funciona sin señal. Empezar sin cuenta (anónimo) queda en Fase 2. |
| Conflictos al sincronizar (dos personas editan el mismo gasto) | Medio | Un documento por movimiento (sin duplicados); "la última escritura gana" según Firestore; marca de "editado por X"; el coordinador como responsable final. |
| Costos de Firebase al crecer y dependencia de un proveedor | Medio | Diseñar consultas eficientes (escuchar solo el evento abierto); vigilar el uso contra la cuota Spark; alertas de presupuesto si se pasa a Blaze; separar la lógica de negocio de Firebase para facilitar un cambio futuro. |
| Cumplir la guía 4.8 de Apple (login con Google) | Medio | Ofrecer Sign in with Apple en iOS (cumple las características que pide la guía). |
| Probar en iOS sin una Mac | Medio | Conseguir pronto una Mac y un iPhone (del equipo, del laboratorio o un servicio en la nube); Android como plataforma de desarrollo diario. |
| Adopción: no todos instalan la app | Alto | Invitados solo con nombre + modo coordinador + imagen para WhatsApp. |
| Alcance excesivo (cuentas + sincronización + 2 idiomas + 2 plataformas) | Alto | MVP estricto (5.3); el archivo sale del MVP; Firebase evita escribir un backend propio; voz con frases guionizadas primero. |
| Errores de redondeo (fondo de efectivo incluido) | Medio | Centavos enteros, reparto fijo del sobrante y pruebas automáticas (QA). |

# 8. Requerimientos verificables

Se conservan R1–R3 y R5 de la ficha; R4 se reescribe por las cuentas; R6, R7 y R8 están aceptados.

| # | Requerimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| R1 | La liquidación "quién le paga a quién" se recalcula en < 200 ms tras agregar un gasto (con o sin conexión). | Ficha |
| R2 | Registrar un gasto en < 20 s y máximo 4 toques. | Ficha |
| R3 | Generar la imagen resumen para compartir en < 2 s. | Ficha |
| R4 | Offline-first: con una sesión ya iniciada y en modo avión, se puede registrar, editar, dictar (si hay reconocimiento local), calcular saldos y liquidación, usar el fondo de efectivo, generar la imagen y ver los eventos en caché. Los cambios quedan guardados en el teléfono y se sincronizan solos al volver la conexión. Requieren conexión: crear cuenta o iniciar sesión por primera vez, unirse con código y recibir los cambios de otros miembros. | Ficha (reescrito v3) |
| R5 | Editar o eliminar un gasto reajusta los saldos sin errores de redondeo en centavos. | Ficha |
| R6 | Desde que terminás de grabar, el gasto aparece transcrito y con los campos llenos en menos de 3 s. Se mide en un teléfono con reconocimiento local, con dictados de hasta 10 s, en español y en inglés. | Aceptado |
| R7 | En 50 audios de prueba (mitad en español, mitad en inglés; con y sin ruido), el monto sale correcto en al menos 90% y el pagador en al menos 80%. | Aceptado |
| R8 | Un gasto registrado sin señal aparece en el teléfono de otro miembro con cuenta en menos de 10 s después de que ambos tienen conexión, sin duplicarse. | Aceptado |

# 9. Pantallas previstas para los mockups (siguiente paso)

Bienvenida / onboarding: la idea en 2 o 3 pantallas, la elección de idioma (ES/EN) y los permisos de micrófono y reconocimiento.

Login / registro: correo y contraseña, "Continuar con Google" y, en iOS, "Iniciar sesión con Apple"; recuperar contraseña.

Perfil: nombre, foto o avatar, idioma, cerrar sesión y eliminar cuenta.

Historial de eventos: eventos abiertos y cerrados con su total y su estado de sincronización; crear evento o "unirme con código".

Crear evento / integrantes: nombre, fecha, USD fijo y los integrantes (solo nombres).

Invitar al evento: código grande para compartir por WhatsApp, lista de quién ya se vinculó con su cuenta y pantalla para unirse ingresando un código y eligiendo "¿cuál eres?".

Detalle del evento / saldos: movimientos ("editado por X"), saldo de cada integrante, resumen del fondo, indicador de "sin conexión / sincronizado" y botones grandes de "+ Gasto" y micrófono.

Agregar gasto manual: monto, pagador, participantes (todos por defecto), concepto y "pagado con el fondo", en ≤ 4 toques.

Grabar audio + confirmar: estado de escucha, texto en vivo y tarjeta con los campos extraídos para corregir y guardar con un toque.

Liquidación "quién paga a quién": lista mínima de transferencias, con opción de marcar como pagado.

Compartir resumen: vista previa de la imagen y botón de WhatsApp.

Fondo de efectivo (vaquita): aportes por persona, gastos pagados con el fondo y efectivo restante.

Ajustes: idioma de voz (con la lista de respaldo), solo reconocimiento en el dispositivo y acerca de / privacidad.

# 10. Decisiones tomadas (revisiones de Laura, 2 oct 2026)

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Nombre | Se mantiene: Kaval: Control de Gastos para Salidas y Viajes. |
| Moneda | Solo USD en el MVP; multimoneda en Fase 2 (Pro). |
| Backend | Se mantiene Firebase sobre Supabase porque la persistencia offline y la sincronización vienen incluidas. Con Supabase, el equipo tendría que construir la base local y la sincronización. |
| Cuentas y datos | Cuentas reales en el MVP con Firebase Authentication (correo/contraseña y Google; Sign in with Apple en iOS) y Cloud Firestore con persistencia offline; historial ligado a la cuenta y visible desde otro teléfono (5.1). |
| Invitados e invitación | Integrantes solo con nombre permitidos; quien tenga cuenta se vincula con un código de invitación. El modo coordinador sigue siendo el flujo principal. |
| Respaldo por archivo | Confirmado fuera del MVP; exportar archivo, PDF o Excel es función Pro. |
| Empezar sin cuenta | Fase 2 (cuenta anónima de Firebase convertible a permanente). |
| Regla de fusión | Aceptada: identificador único por movimiento, sin duplicados; si se edita lo mismo, gana la última escritura y se marca "editado por". |
| Confirmación por voz | Siempre con un toque; sin guardado automático. |
| Audio | Solo se guarda el texto transcrito, nunca el audio. |
| Monetización | El curso no la evalúa; se mantiene como visión. Pro reajustado (6.1): nube de voz, PDF/Excel, multimoneda, estadísticas, eventos abiertos ilimitados, temas, sin anuncios, pase por viaje. |
| Idioma | Español (El Salvador) e inglés en el MVP, en la app y en la voz (3.4). |
| Plataformas | Android e iOS; con la nota de emuladores (5.2). |
| Fondo de efectivo (vaquita) | En el MVP en versión simple; regla proporcional aceptada (3.3). |
| R6, R7 y R8 | Aceptados (sección 8). |
| Encuesta de validación | Descartada. |

No quedan preguntas abiertas. Los roles del equipo se mantienen como Integrante 1–4.

# Fuentes consultadas (30 sep y 2 oct 2026)

speech_to_text (pub.dev; incluye permisos de iOS y Android): https://pub.dev/packages/speech_to_text · SpeechListenOptions: https://pub.dev/documentation/speech_to_text/latest/speech_to_text/SpeechListenOptions-class.html

Android SpeechRecognizer: https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer · Android Emulator (requisitos): https://developer.android.com/studio/run/emulator

Apple on-device recognition: https://developer.apple.com/documentation/speech/sfspeechrecognizer/supportsondevicerecognition · https://developer.apple.com/documentation/speech/sfspeechrecognitionrequest/requiresondevicerecognition

Apple App Review Guidelines (4.8 Login Services; 5.1.1(v) eliminación de cuenta; actualizado 8 jun 2026): https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Sign in with Apple (nombre y correo, Hide My Email): https://support.apple.com/en-us/102609 · Xcode (incluye simuladores): https://developer.apple.com/xcode/

Flutter: internacionalización https://docs.flutter.dev/ui/internationalization · configuración de iOS https://docs.flutter.dev/platform-integration/ios/setup

Firestore offline (activada por defecto en Android/Apple; "last write wins"): https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/enable-offline

Firestore cuotas y precios: https://firebase.google.com/docs/firestore/quotas · https://cloud.google.com/firestore/pricing · Firebase precios: https://firebase.google.com/pricing

Firebase Auth: límites https://firebase.google.com/docs/auth/limits · proveedores federados (Apple) https://firebase.google.com/docs/auth/flutter/federated-auth · anónimo https://firebase.google.com/docs/auth/flutter/anonymous-auth

Firebase Dynamic Links (cierre el 25 ago 2025): https://firebase.google.com/support/dynamic-links-faq

sherpa_onnx: https://pub.dev/packages/sherpa_onnx · PowerSync + Supabase (alternativa evaluada): https://docs.powersync.com/integrations/supabase/guide

Precios de voz: https://cloud.google.com/speech-to-text/pricing · https://platform.openai.com/docs/pricing · Google Play comisiones: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622

Splitwise: https://kb.splitwise.com/pro/what-is-splitwise-pro · https://www.splitwise.com/pro · https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Splitwise.SplitwiseMobile · tercero: https://usefairsplit.com/blog/splitwise-pricing/

Tricount: https://tricount.com/expense-tracker-features · https://tricount.com/expense-tracker-features/offline-expense-tracking · https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tribab.tricount.android

Settle Up: https://apps.apple.com/is/app/settle-up-group-expenses/id737534985 · https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.destil.settleup

Apps con voz: https://halved.app/ · https://kuentasapp.com/ · https://apps.apple.com/us/app/qirsh-split-expenses/id6787665442